**ĐỀ TÀI NHÓM 6**

Thành viên:

* Nguyễn Thu Thảo 15080351
* Cao Minh Hưng: 15017861

Đề tài: Ứng dụng web bán mỹ phẩm online.

Chi tiết

Web quản lý khách hàng và mặt hàng.

1. Cho phép khách hàng xem danh sách các mặt hàng theo loại sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, hiển thị các comment của khách hàng về sản phẩm. Khách hàng có thể đăng ký thành viên, đăng nhập vào web, đặt hàng, xem thông tin cá nhân và quản lý các đơn hàng.
2. Người quản lý được phép quản lý các mặt hàng, cụ thể: thêm, xóa, sửa sản phẩm. Xem và xử lý đơn hàng. Quản lý doanh thu

Thảo luận: Nhóm thỏa thuận làm xong chức năng nào sẽ document về chức năng đó

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Phân công** | **Ghi chú** |
| 1 | * Lập nhóm * Chọn, thảo luận và mô tả khái quát đề tài * Phân công công việc * Tạo Git cho đề tài và phân quyền cho các thành viên | Cả nhóm đã tham gia và hoàn thành |
| 2 | * Tất cả thành viên: Thảo luận và tạo CSDL * Thảo: Vẽ giao diện tạm thời, layout và sitemap về các chức năng của mục 1 * Hưng: Vẽ giao diện tạm thời về các chức năng của mục 2 | Các thành viên phải thảo luận thường xuyên về các vấn đề có liên quan với nhau nhằm chặt chẽ về CSDL và giao diện |
| 3 | * Tất cả thành viên: nghiên cứu và cùng nhau tạo server | Vì chưa học nên cần thời gian nghiên cứu, tìm hiểu cùng nhau |
| 4 | * Hưng: Hiện thực các chức năng: thêm, xóa, sửa sản phẩm * Thảo: Hiện thực các chức năng: đăng ký thành viên, đăng nhập, xem thông tin các nhân | Nếu thực hiện các chức năng trước thời hạn sẽ mở rộng thêm 1 vài chức năng |
| 5 |
| 6 | * Hưng: Hiện thực các chức năng: xem và xử lý đơn hàng * Thảo: Hiện thực các chức năng: xem danh sách các mặt hàng theo loại sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, hiển thị các comment của khách hàng về sản phẩm |
| 7 |
| 8 | * Hưng: Hiện thực chức năng: quản lý doanh thu * Thảo: Hiện thực chức năng: quản lý đơn hàng |
| 9 | * Tất cả thành viên: Kiểm tra, hoàn thiện đề tài và chuẩn bị báo cáo |  |
| 10 |